 **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БОРЗИНСКОЕ»**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «11» сентября  |  я 2017 года |  № 758 |  |

 город Борзя

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»** |

 В соответствии с Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации муниципальной программы, руководствуясь ст. 37, 38 Устава городского поселения «Борзинское» администрация городского поселения «Борзинское» постановляет**:**

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» (прилагается);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское» А.В.Савватеева;

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации городского поселения «Борзинское».

ИО главы городского поселения

 «Борзинское» Н.А.Титова

Приложение

к Постановлению Администрации городского поселения «Борзинское»

 от «11 » сентября 2017 года

 № 758

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А**

***«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения***

 ***«Борзинское»***

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»  |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Борзинское» |
| Основные разработчики | Отдел ЖКХ МИ и ЭП Администрации городского поселения «Борзинское» и  |
| Цели и задачи программы  | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов.Задача: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ) |
| Сроки реализации программы | 2017 – 2043 годы |
| Источники финансирования и объем | Финансирование осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах городского поселения «Борзинское» в зависимости от собираемости денежных средств |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:проведение своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения «Борзинское». |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Техническое состояние жилищного фонда городского поселения «Борзинское» характеризуется высоким уровнем износа, большими потерями теплоносителей.

1. **Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.**

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское».

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, городского поселения «Борзинское» В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское».

Сроки реализации программы: 2017 – 2043 гг.

1. **Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.**

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт фасада;

ремонт фундамента многоквартирного дома;

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

осуществление строительного контроля;

услуги и (или) работы по утеплению фасада;

услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю.

1. **Ресурсное обеспечение программы.**

Финансирование осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах городского поселения «Борзинское».

Объемы финансирования программы могут уточняться в процессе ее реализации с учетом собираемости денежных средств.

1. **Механизм реализации программы.**

Администрация городского поселения «Борзинское» не позднее двух календарных месяцев со дня официального опубликования (актуализации) Региональной [программы](#Par31) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, разрабатывает и утверждает муниципальные краткосрочные планы реализации муниципальной программы и направляет их в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок не позднее двух недель со дня официального опубликования муниципального краткосрочного плана реализации муниципальной программы. Краткосрочные планы реализации программы разрабатываются на двухлетний период.

Механизм реализации муниципальной программы включает организационно-технические, правовые условия, мониторинг, порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий.

[Перечень](#Par166) многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», в отношении которых на период реализации муниципальной программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

**6. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы.**

1. Снизить эксплуатационные затраты, улучшить качество предоставляемых услуг.

2. Улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан.

3. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы проводится по результатам выполнения краткосрочных планов, ежегодно утверждаемых Постановлением Администрации городского поселения «Борзинское».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  | к муниципальной программе "Капитальный ремонт |
|  |  |  | общего имущества в многоквартирных домах, |
|  |  |  | расположенных на территории городского поселения "Борзинское"  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Борзинское", в отношении которых, на период реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Борзинское", планируется проведение капитального ремонта общего имущества** |
|  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 3 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 4 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 5 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 6 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 7 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 8 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 9 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 10 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 11 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 12 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 13 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 14 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 15 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 16 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 17 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 18 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 19 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 20 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 21 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 22 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 23 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 24 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 25 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 26 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 27 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 28 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 29 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 30 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 31 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 32 | р-н. Борзинский | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 33 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 35 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 36 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 37 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 38 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 39 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 40 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 41 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 2 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 42 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 43 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 44 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 45 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Диспетчерский, д. 4 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 46 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 47 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 48 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 49 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 50 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 51 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 52 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 53 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 54 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 55 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 57 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 58 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 59 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 60 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 61 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 62 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 63 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 64 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 65 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 66 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 67 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 68 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 69 | р-н. Борзинский | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 70 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 71 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 72 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 73 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 74 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 75 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 76 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 77 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 78 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 79 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 80 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 81 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 82 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 83 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 84 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 85 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 86 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 87 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 88 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 89 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 90 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 91 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 92 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 93 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 94 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 95 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 96 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 97 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 98 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 99 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 100 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 101 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 102 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 103 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 104 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 105 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 106 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 107 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 108 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 109 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 110 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 111 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 112 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 113 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 114 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 115 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 116 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 117 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 118 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 119 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 120 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 121 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 122 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 123 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 124 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 125 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 126 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 127 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 128 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 129 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 130 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 131 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 132 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 133 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 134 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 135 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 136 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 137 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 138 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 139 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 140 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 141 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 142 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 143 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 144 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 145 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 146 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 147 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 148 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 149 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 150 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 151 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 152 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 153 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 154 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 155 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 156 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 157 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 158 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 159 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 160 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 161 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 162 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 163 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 164 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 165 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 166 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 167 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 168 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 169 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 170 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 171 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 172 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 173 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 174 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 175 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 176 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 177 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 178 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 179 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 180 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 181 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 182 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 183 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 184 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 185 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 186 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 187 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 188 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 189 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 190 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 191 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 192 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 193 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 194 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 195 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 196 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 197 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 198 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 199 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 200 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 201 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 202 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 203 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 204 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 205 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 206 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 207 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 208 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 209 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 210 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 211 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 212 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 213 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 214 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 215 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 216 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 217 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 218 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 219 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 220 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 221 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 222 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 223 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 224 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 225 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 226 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 227 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 228 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 229 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 230 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 231 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 232 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 233 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 234 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 235 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 236 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 237 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 238 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 239 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 240 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 241 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 242 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 243 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 244 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 245 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 246 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 247 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 248 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 249 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 250 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 251 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 252 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 253 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 254 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 255 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 256 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 257 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 258 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 259 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 260 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 261 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 262 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 263 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 264 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 265 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 266 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 267 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 268 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 269 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 270 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 271 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 272 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 273 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 274 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 275 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 276 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 277 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 278 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 279 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 280 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 281 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 282 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 283 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 284 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 285 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 286 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 287 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 288 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 289 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 290 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 291 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 292 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 293 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 294 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 295 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 296 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 297 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 298 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 299 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 300 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 301 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 302 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 303 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 304 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 305 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 306 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 307 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 308 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 309 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 310 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 311 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 312 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 313 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 314 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 315 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 316 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 317 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 318 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 319 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 320 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 321 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 322 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 323 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 324 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 325 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 326 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 327 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 328 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 329 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 330 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 331 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 332 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 333 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 334 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 335 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 336 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 337 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 338 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 339 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 340 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 341 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 342 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 343 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 344 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 345 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 346 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 347 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 348 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 349 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 350 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 351 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 352 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 353 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 354 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 355 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 356 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 357 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 358 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 359 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 360 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 361 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 362 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 363 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 364 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 365 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 366 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 367 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 368 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 369 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 370 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 371 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 372 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 373 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 374 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 375 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 376 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 377 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 378 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 379 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 380 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 381 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 382 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 383 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 384 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 385 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 386 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 387 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 388 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 389 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 390 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 391 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 392 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 393 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 394 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 395 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 396 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 397 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 398 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 399 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 400 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 401 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 402 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 403 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 404 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 405 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 406 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 407 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 408 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 409 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 410 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 411 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 412 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 413 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 414 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 415 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 416 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 417 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 418 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 419 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 420 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 421 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 422 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 423 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 424 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 425 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 426 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 427 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 428 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 429 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 430 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 431 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 432 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 433 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 434 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 435 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 436 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 437 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 438 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 439 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 440 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 441 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 442 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 443 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 444 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 445 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 446 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 447 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 448 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 449 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 450 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 451 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 452 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 453 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 454 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 455 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 456 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 457 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 458 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 459 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 460 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 461 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 462 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 463 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 464 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 465 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 466 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 467 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 468 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 469 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 470 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 471 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 472 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 473 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 474 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 475 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 476 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 477 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 478 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 479 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 480 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 481 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 482 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 483 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 484 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 485 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 486 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 487 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 488 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 489 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 490 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 491 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 492 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 493 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 494 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 495 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 496 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 497 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 498 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 499 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 500 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 501 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 502 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 503 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 504 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 505 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 506 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 507 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 508 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 509 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 510 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 511 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 512 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 513 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 514 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 515 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 516 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 517 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 518 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 519 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 520 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 521 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 522 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 523 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 524 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 525 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 526 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 527 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 528 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 529 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 530 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 531 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 532 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 533 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 534 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 535 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 536 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 537 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 538 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 539 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 540 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 541 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 542 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 543 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 544 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 545 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 546 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 547 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 548 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 549 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 550 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 551 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 552 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 553 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 554 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 555 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 556 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 557 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 558 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 559 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 560 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 561 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 562 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 563 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 564 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 565 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 566 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 567 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 568 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 569 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 570 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 571 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 572 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 573 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 574 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 575 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 576 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 577 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 578 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 579 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 580 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 581 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 582 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 583 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 584 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 585 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 586 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 587 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 588 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 589 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 590 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 591 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 592 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 593 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 594 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 595 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 596 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 597 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 598 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 599 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 600 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 601 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 602 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 603 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 604 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 605 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 606 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 607 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 608 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 609 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 610 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 611 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 612 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 613 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 614 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 615 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 616 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 617 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 618 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 619 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 620 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 621 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 622 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 623 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 624 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 625 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 626 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 627 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 628 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 629 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 630 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 631 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 632 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 633 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 634 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 635 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 636 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 637 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 638 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 639 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 640 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 641 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 642 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 643 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 644 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 645 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 646 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 647 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 648 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 649 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 650 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 651 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 652 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 653 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 654 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 655 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 656 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 657 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 658 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 659 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 660 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 661 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 662 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 663 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 664 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 665 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 666 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 667 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 668 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 669 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 670 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 671 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 672 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 673 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 674 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 675 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 676 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 677 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 678 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 679 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 680 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 681 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 682 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 683 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 684 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 685 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 686 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 687 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 688 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 689 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 690 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 691 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 692 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 693 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 694 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 695 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 696 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 697 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 698 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 699 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 700 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 701 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 702 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 703 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 704 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 705 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 706 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 707 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 708 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 709 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 710 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 711 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 712 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 713 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 714 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 715 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 716 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 717 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 718 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 719 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 720 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 721 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 722 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 723 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 724 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 725 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 726 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 727 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 728 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 729 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 730 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 731 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 732 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 733 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 734 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 735 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 736 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 737 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 738 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 739 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 740 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 741 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 742 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 743 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 744 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 745 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 746 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 747 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 748 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 749 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 750 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 751 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 752 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 753 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 754 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 755 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 756 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 757 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 758 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 759 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 760 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 761 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 762 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 763 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 764 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 765 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 766 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 767 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 768 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 769 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 770 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 771 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 772 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 773 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 774 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 775 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 776 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 777 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 778 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 779 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 780 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 781 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 782 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 783 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 784 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 785 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 786 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 787 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 788 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 789 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 790 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 791 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 792 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 793 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 794 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 795 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 796 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 797 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 798 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 799 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 800 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 801 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 802 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 803 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 804 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 805 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 806 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 807 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 808 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 809 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 810 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 811 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 812 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 813 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 814 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 815 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 816 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 817 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 818 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 819 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 820 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 821 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 822 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 823 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 824 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 825 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 826 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 827 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 828 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 829 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 830 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 831 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 832 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 833 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 834 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 835 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 836 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 837 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 838 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 839 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 840 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 841 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 842 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 843 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 844 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 845 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 846 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 847 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 848 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 849 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 850 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 851 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 852 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 853 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 854 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 855 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 856 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 857 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 858 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 859 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 860 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 861 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 862 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 863 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 864 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 865 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 866 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 867 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 868 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 869 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 870 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 871 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 872 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 873 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 874 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 875 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 876 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 877 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 878 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 879 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 880 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 881 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 882 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 883 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 884 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 885 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 886 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 887 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 888 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 889 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 890 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 891 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 892 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 893 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 894 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 895 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 896 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 897 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 898 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 899 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 900 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 901 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 902 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 903 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 904 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 905 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 906 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 907 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 908 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 909 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 910 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 911 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 912 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 913 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 914 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 915 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 916 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 917 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 918 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 919 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 920 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 921 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 922 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 923 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 924 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 925 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 926 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 927 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 928 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 929 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 930 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 931 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 932 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 933 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 934 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 935 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 936 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 937 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 938 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 939 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 940 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 941 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 942 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 943 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 944 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 945 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 946 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 947 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 948 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 949 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 950 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 951 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 952 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2038-2040 |
| 953 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 954 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 955 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 956 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 957 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 958 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 959 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 960 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 961 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 962 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 963 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 964 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 965 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 966 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 967 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 968 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 969 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 970 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 971 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 972 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 973 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 974 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 975 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 976 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 977 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 978 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 979 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 980 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 981 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 982 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 983 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 984 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 985 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 986 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 987 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 988 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 989 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 990 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 991 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 992 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 993 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 994 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 995 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 996 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 997 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 998 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 999 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 1000 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 1001 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1002 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1003 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1004 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1005 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 1006 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 1007 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1008 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1009 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1010 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1011 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1012 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1013 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1014 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 1015 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1016 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1017 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1018 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1019 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1020 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1021 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1022 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1023 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1024 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1025 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1026 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1027 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1028 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1029 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1030 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1031 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1032 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1033 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1034 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1035 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1036 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1037 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1038 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1039 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 1040 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1041 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1042 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1043 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1044 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1045 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 1046 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1047 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1048 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1049 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1050 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1051 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1052 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1053 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1054 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1055 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1056 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1057 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1058 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1059 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1060 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1061 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1062 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1063 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1064 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1065 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1066 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1067 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1068 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1069 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1070 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1071 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1072 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1073 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1074 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1075 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1076 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1077 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1078 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1079 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1080 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1081 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1082 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 1083 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1084 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1085 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1086 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1087 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1088 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1089 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1090 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1091 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1092 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1093 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1094 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1095 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1096 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1097 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1098 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1099 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1100 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1101 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1102 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1103 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1104 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1105 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1106 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1107 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1108 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1109 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1110 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1111 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1112 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 1113 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 1114 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 1115 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 1116 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 1117 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1118 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1119 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1120 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1121 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1122 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1123 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1124 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1125 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 1126 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1127 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1128 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1129 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1130 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1131 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1132 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1133 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1134 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1135 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1136 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1137 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1138 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1139 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1140 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1141 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1142 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1143 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1144 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1145 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1146 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1147 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1148 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1149 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1150 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1151 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1152 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1153 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1154 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1155 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1156 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1157 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1158 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1159 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1160 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1161 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1162 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1163 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1164 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1165 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1166 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1167 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1168 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1169 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1170 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1171 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1172 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1173 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1174 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1175 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1176 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1177 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1178 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1179 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1180 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1181 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1182 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1183 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1184 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1185 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1186 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1187 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1188 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1189 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1190 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1191 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1192 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1193 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1194 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1195 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 1196 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1197 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1198 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1199 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1200 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1201 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1202 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 1203 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1204 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1205 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1206 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1207 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1208 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1209 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1210 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1211 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1212 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1213 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1214 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1215 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1216 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1217 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1218 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1219 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1220 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1221 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1222 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1223 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1224 | р-н. Борзинский | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |