**Администрация  городского поселения «Борзинское»**

**Постановление**

**«  10  » июня  2014 года                                                                                                                   № 395                             город Борзя**

Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» Забайкальского края

            В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом городского поселения «Борзинское», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»,  планирования предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местного бюджета городского поселения «Борзинское», Администрация городского поселения «Борзинское»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края городское поселение «Борзинское».

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Борзинское» по ЖКХ Макушева А.В.

         4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Опубликовать данное  Постановление в газете «Борзя-вести» и разместить на официальном сайте www.gorod.borzya.ru

Врио руководителя администрации

городского поселения «Борзинское»                                            В.Б. Паршонов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

городского поселения «Борзинское»

 от  «10» июня 2014 года за  № 395

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Паршонов

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»

г. Борзя  2014г.

**ПАСПОРТ**

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» далее – Программа).  |
| 2 | Основание разработки программы | Части 3, 5 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата принятия решения о разработке дополнительной программы, дата ее утверждения | Постановление Администрации городского поселения «Борзинское» от «10» июня 2014г. № 395  |
| 4 | Заказчик программы | Администрация городского поселения «Борзинское» |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация городского поселения «Борзинское» |
| 6 | Цели и задачи программы |  Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» Забайкальского края за исключениемдомов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Задача: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| 7 | Важнейшие целевыеиндикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ).  |
| 8 | Сроки и этапы реализации  программы |  Срок реализации программы: 2014-2043 годы.  |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Забайкальского края городское поселение «Борзинское»   |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы**

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в городском поселении «Борзинское» не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

 Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

 В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

  Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

 В городском поселении «Борзинское» для доведения состояния жилищного фонда до нормативного уровня в капитальном ремонте нуждается более 61 % многоквартирных домов.

На территории Городского поселения «Борзинское» в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2009-2013 годах было отремонтировано 108 многоквартирных домов. Несмотря на серьезные меры, принятые в Забайкальском крае за последние годы, динамика роста количества домов, требующих ремонта, опережает динамику роста количества отремонтированных многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

**Раздел 2. Цель и задача Программы**

    Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

    Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

    В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское».

**Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»**

    Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт крыши

- утепление и (или) ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии);

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

     Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

- разработка проектно- сметной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, в

случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение такой экспертизы;

-осуществление строительного контроля.

**Раздел 4. Перечень программных мероприятий**

Дифференцированный по муниципальному образованию перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 5. Порядок актуализации Программы**

    Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, включенных в Программу;

-изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

    Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

    При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

**Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Программы**

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

- органы местного самоуправления городского поселения «Борзинское» в течении трех недель со дня официального опубликования Программы утверждает муниципальный краткосрочные план реализации Программы и направляет их в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Программы;

-на основании муниципального краткосрочного плана реализации Программы Министерство территориального развития разрабатывает и утверждает региональный краткосрочны план реализации Программы.

 Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2 к настоящей Программе. Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, ,разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

-многоквартирный дом, его адрес;

-  вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

- объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки, муниципальной

поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Забайкальского края, муниципальными правовыми актами соответственно.

**Раздел 7. Организация контроля за ходом исполнения Программы.**

   Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и строительства Администрации городского поселения. в соответствии с действующим законодательством.

                                                                                                               Приложение № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | к Муниципальной  программе капитального ремонта |
|   |   |   | общего имущества в многоквартирных домах, |
|   |   |   | расположенных на территории  городского поселения "Борзинское", |
|   |   |   | утвержденной постановлением администрации городского поселения "Борзинское" |
|   |   |   | от  10 июня 2014 года № 395 |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Борзинское", в отношении которых, на период реализациимуниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планируется проведение капитального ремонтаобщего имущества |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Адрес многоквартирного дома** | **Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах** | **Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества** |
| 1 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 31 | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 31 | Ремонт фундамента | 2041 |
| 2 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2040 |
| **3** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041 |
| **4** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 5 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Утепление и ремонт фасада | 2029 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2034 |
| 6 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт крыши | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт фундамента | 2040 |
| **7** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт крыши | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Зеленый, д. 18 | Ремонт фундамента | 2039 |
| **8** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **9** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **10** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| 11 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **12** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, пер. Переездный, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **13** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 14 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **15** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **16** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 17 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **18** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **19** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 20 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **21** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Горького, д. 2 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Горького, д. 2 | Ремонт крыши | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Горького, д. 2 | Ремонт фундамента | 2022 |
| 22 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2021 |
| **23** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **24** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **25** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 26 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **27** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2022 |
| **28** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 29 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 30 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Утепление и ремонт фасада | 2022 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **31** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 32 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **33** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 34 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **35** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 49 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **36** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **37** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 38 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **39** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 40 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **41** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 42 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **43** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 44 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| 45 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2020 |
| **46** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **47** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2020 |
| 48 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | Ремонт фундамента | 2042 |
| **49** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | Ремонт фундамента | 2043 |
| **50** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 51 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **52** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 53 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **54** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2020 |
| 55 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **56** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Утепление и ремонт фасада | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 57 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт крыши | 2026 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **58** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Утепление и ремонт фасада | 2022 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт крыши | 2023 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **59** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Утепление и ремонт фасада | 2023 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт крыши | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 60 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | Ремонт крыши | 2019 |
| **61** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Утепление и ремонт фасада | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2023 |
| **62** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 63 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **64** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **65** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 66 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Утепление и ремонт фасада | 2026 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030 |
| **67** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Утепление и ремонт фасада | 2026 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030 |
| **68** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Утепление и ремонт фасада | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024 |
| 69 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 59 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 59 | Ремонт фундамента | 2028 |
| **70** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 61 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 61 | Ремонт фундамента | 2028 |
| 71 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Утепление и ремонт фасада | 2028 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2033 |
| 72 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2031 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2036 |
| **73** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 74 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035 |
| **75** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **76** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 77 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035 |
| 78 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента | 2043 |
| 79 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2042 |
| **80** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **81** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт крыши | 2023 |
| 82 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **83** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 84 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2020 |
| **85** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Утепление и ремонт фасада | 2026 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 86 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **87** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2022 |
| **88** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 89 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2036 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 90 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **91** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2036 |
| **92** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт фундамента | 2037 |
| **93** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2020 |
| 94 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2036 |
| 95 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт фундамента | 2036 |
| 96 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт фундамента | 2035 |
| **97** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2035 |
| **98** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт крыши | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт фундамента | 2035 |
| **99** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт крыши | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2035 |
| **100** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2024 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 101 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **102** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **103** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **104** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **105** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 106 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **107** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **108** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | Ремонт фундамента | 2037 |
| 109 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
| 110 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | Ремонт фундамента | 2037 |
| **111** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт крыши | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **112** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 113 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт фундамента | 2036 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **114** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт фундамента | 2036 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **115** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт фундамента | 2036 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **116** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт фундамента | 2037 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **117** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **118** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **119** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2033 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 120 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт крыши | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт фундамента | 2033 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **121** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт фундамента | 2033 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **122** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт крыши | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб | 2039 |
| **123** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 22 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2015 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 22 | Ремонт фундамента | 2027 |
| **124** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2029 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2034 |
| **125** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **126** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2024 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2026 |
| **127** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **128** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Утепление и ремонт фасада | 2025 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **129** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Утепление и ремонт фасада | 2026 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2031 |
| 130 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт крыши | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2037 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 131 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **132** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 133 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Утепление и ремонт фасада | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| **134** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Утепление и ремонт фасада | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 135 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Утепление и ремонт фасада | 2021 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт крыши | 2023 |
| **136** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Утепление и ремонт фасада | 2025 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2028 |
| **137** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Утепление и ремонт фасада | 2022 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2023 |
| **138** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **139** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| 140 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **141** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Утепление и ремонт фасада | 2025 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2027 |
| 142 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | Ремонт фундамента | 2041 |
| **143** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
| **144** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт фундамента | 2043 |
| **145** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт фундамента | 2043 |
| **146** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 |
| **147** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт фундамента | 2043 |
| **148** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2043 |
| 149 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фундамента | 2043 |
| **150** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **151** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019 |
| **152** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2042 |
| **153** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | Ремонт фундамента | 2041 |
| **154** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041 |
| 155 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | Ремонт фундамента | 2040 |
| **156** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | Ремонт фундамента | 2041 |
| **157** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2040 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт фундамента | 2041 |
| **158** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041 |
| **159** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | Ремонт фундамента | 2041 |
| **160** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | Ремонт фундамента | 2041 |
| **161** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | Ремонт фундамента | 2041 |
| **162** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7А | Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб | 2039 |
| **163** | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
| 164 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2016 |
|   | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | Ремонт фундамента | 2041 |
| 165 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2016 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | Утепление и ремонт фасада | 2017 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2018 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2039 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | Ремонт фундамента | 2041 |
| 166 | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2022 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2024 |
|  | ГП "Борзинское" | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2026 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

 городского  поселения «Борзинское», утвержденной

постановлением Администрации городского поселения «Борзинское»

от « 10 » июня 2014  года № \_395\_

**Муниципальный краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»,**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

**Таблица   1.   Адресный   перечень   и  характеристика  многоквартирных   домов,   расположенных   на   территории   городского поселения «Борзинское» Забайкальского края, в отношении которых в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес МКД |  Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадьпомещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость  капитального ремонта1 кв. м общей площади    помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Всего | в том числе: |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | Всего | в том числе жилых помещений,находящихся  в собственности граждан | за счет средств Фонда | за счет средств  бюджетасубъекта Российской Федерации | за счет средств   местногобюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  …… |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Таблица 2. Планируемые показатели выполнения муниципального краткосрочного плана реализации Муниципальной программы капитального**

**ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год в**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование МО | ОбщаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКД на датуутверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по МО: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| …… |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» , в отношении которых в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, в том числе       |
| Всего | ремонт внутридомовыхинженерныхсистем электро-,тепло-, газо-,водоснабжения иводоотведения | установка коллективных(общедомовых) приборов учетпотребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг, иузлов управления и регулирования потребления этихресурсов (тепловойэнергии, горячей и холоднойводы, электрической энергиигаза) | ремонт крыши, втом числе пере-устройства невентилируемой крышина вентилируемуюкрышу, устройствавыходов на кровлю   | ремонт или заменалифтового оборудования, признанного непригоднымдля эксплуатации,ремонт лифтовыхшахт  | ремонт подвальныхпомещений, относящихся к общемуимуществу в много-квартирном доме | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов |
| руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по МО: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_