- Администрация городского поселения «Борзинское»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля 2024 г.                                                                                    № 474

город Борзя

О внесении изменений в Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Борзинское» от 11.09.2017 года №758

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ч. 5             ст. 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года №875 «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в	многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», статьями 37, 38 Устава городского поселения «Борзинское», в целях приведения муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Борзинское» от 11.09.2017 года №758 в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 27.10.2020 года №443 «О внесении изменений в приложение №1 к Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», администрация городского поселения «Борзинское» постановляет:

- Внести изменения в Приложение к муниципальной программе «Капитальный	ремонт общего	имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», утвержденной	постановлением	администрации городского поселения «Борзинское» от 11.09.2017 года №758 и изложить его в новой редакции, согласно Приложения № 1.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании бюллетене «Борзинский вестник» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 1 этажа административного здания администрации городского поселения «Борзинское» по адресу: Забайкальский край, г. Борзя, ул. Савватеевская, 23.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (www.борзя-адм.рф)

- Глава городского поселения «Борзинское»                                  В. Я. Нехамкин

|  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского поселения «Борзинское» от «___» июля 2024 года №____ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», в отношении которых, на период реализации Муниципальной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» планируется проведения капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |
| района «Борзинский район» Забайкальского края, в отношении которых, на период реализации |  |  |  |  |  |
| Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |
| № п/п | Муниципальное образование |  | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 3 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 4 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 5 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 6 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 7 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 8 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 9 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 10 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 11 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 12 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 13 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 14 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 15 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 16 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 17 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 18 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 19 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 20 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 21 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 22 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 23 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 24 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 25 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 26 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 27 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 28 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 29 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 30 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 31 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 32 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 33 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 34 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 35 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 36 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 37 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 38 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 39 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 40 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 41 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 42 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 43 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 44 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 45 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 46 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 47 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 48 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 49 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 50 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 51 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 52 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 53 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 54 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 55 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 56 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 57 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 58 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 59 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 60 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 61 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 62 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 63 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 64 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 65 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 66 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 67 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 68 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 69 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 70 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 71 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 72 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 73 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 74 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 75 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 76 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 77 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 78 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 79 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 80 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 81 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 82 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г.Борзя, мкр. Борзя-3, д.17 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 83 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 84 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 85 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 86 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 87 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 88 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 89 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 90 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 91 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 92 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 93 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 94 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 95 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 96 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 97 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 98 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 99 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 100 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 101 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 102 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 103 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 104 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 105 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 106 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 107 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 108 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 109 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 110 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 111 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 112 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 113 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 114 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 115 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 116 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 117 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 118 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 119 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 120 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 121 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 122 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 123 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 124 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 125 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 126 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 127 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 128 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 129 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 130 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 131 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 132 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 133 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 134 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 135 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 136 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 137 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 138 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 139 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 140 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 141 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 142 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 143 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 144 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 145 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 146 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, мкр. Борзя-3, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 147 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 148 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 149 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 150 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 151 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 152 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г.Борзя, пер. Переездный,д.1 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 153 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 154 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 155 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 156 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 157 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 158 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 159 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 160 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 161 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 162 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 163 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 164 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 165 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 166 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 167 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 168 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 169 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 170 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 171 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 172 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 173 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 174 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 175 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 176 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 177 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 178 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 179 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 180 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 181 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 182 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 183 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 184 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 185 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 186 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 187 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 188 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 189 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 190 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 191 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 192 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 193 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 194 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 195 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 196 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 197 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 198 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 199 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 200 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 201 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 202 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 203 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 204 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 205 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 206 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 207 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 208 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 209 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 210 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 211 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 212 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 213 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 214 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 215 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 216 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 217 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 218 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 219 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 220 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 221 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 222 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 223 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 224 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 225 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 226 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 227 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 228 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 229 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 230 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 231 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 232 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 233 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 234 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 235 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 236 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 237 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 238 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 239 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 240 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 241 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 242 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 243 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 244 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 245 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 246 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 247 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 248 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 249 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 250 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 251 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 252 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 253 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 254 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 255 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 256 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 257 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 258 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 259 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 260 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гастелло, д. 25 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 261 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 262 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 263 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 264 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 265 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 266 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 267 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 268 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 269 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 270 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 271 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 272 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 273 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 274 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 275 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 276 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 277 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 278 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 279 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 280 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 281 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 282 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 283 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 284 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 285 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 286 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 287 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 288 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 289 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 290 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 291 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 292 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 293 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 294 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 295 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 296 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 297 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 298 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 299 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 300 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 301 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 302 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 303 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 304 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 305 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 306 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 307 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 308 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 309 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 310 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 311 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 312 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 313 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 314 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 315 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 316 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 317 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 318 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 319 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 320 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 321 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 322 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 323 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 324 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 325 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 326 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 327 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 328 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 329 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 330 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 331 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 332 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 333 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 334 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 335 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 336 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 337 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 338 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 339 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 340 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 341 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 342 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 343 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 344 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 345 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 346 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 347 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 348 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 349 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 350 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 351 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 352 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 353 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 354 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 355 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 356 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 357 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 358 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 359 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 360 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 361 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 362 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 363 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 364 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 365 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 366 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 367 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 368 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 369 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 370 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 371 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 372 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 373 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 374 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 375 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 376 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 377 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 378 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 379 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 380 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 381 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 382 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 383 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 384 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 385 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 386 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 387 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 388 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 389 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 390 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 391 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 392 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 393 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 394 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 395 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 396 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 397 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 398 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 399 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 400 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 401 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 402 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 403 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 404 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 405 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 406 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 407 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 408 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 409 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 410 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 411 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 412 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 413 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 414 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 415 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 416 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 417 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 418 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 419 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 420 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 421 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 422 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 423 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 424 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 425 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 426 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 427 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 428 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 429 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 47 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 430 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 431 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 432 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 433 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 434 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 435 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 436 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 49 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 437 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 438 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 439 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 440 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 441 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 442 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 443 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 444 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 445 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 446 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 447 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 448 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 449 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 450 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 451 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 452 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 453 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 454 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 455 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 456 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 457 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 458 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 459 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 460 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 461 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 42а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 462 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 463 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 464 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 465 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 466 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 467 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 468 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 469 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 470 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43а | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 471 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 472 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 473 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 474 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 475 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 476 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 477 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 478 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 479 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 44 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 480 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 481 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 482 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 483 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 484 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 485 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 486 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 487 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 488 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 489 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 490 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 491 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 492 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 493 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 494 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 495 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 496 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 497 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 498 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 499 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 500 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 501 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 502 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 503 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 504 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 505 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 506 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 507 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 508 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 509 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 510 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 511 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 512 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 513 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 514 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 515 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 516 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 517 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 518 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 519 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 520 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 521 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 522 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 523 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 524 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 525 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 526 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2в | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 527 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 528 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 529 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 530 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 531 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 532 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 533 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 534 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 535 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 536 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 537 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 538 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 539 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 540 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 541 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 542 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 543 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 544 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 545 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 546 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 547 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 548 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 549 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 550 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 551 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 552 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 553 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 554 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 555 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 556 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 557 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 558 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 559 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 560 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 561 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 562 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 563 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 564 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 565 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 566 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 567 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 568 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 569 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 570 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 571 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 572 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 573 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 574 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 575 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 576 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 577 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 578 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 579 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 580 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 581 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 582 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 583 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 584 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 585 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 586 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 587 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 588 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 589 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 590 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 591 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 592 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 593 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 594 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 595 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 596 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 597 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 598 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 599 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 600 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 601 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 602 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 603 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 604 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 605 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 606 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 607 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 608 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 609 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 610 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 611 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 612 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 613 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 614 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 615 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 616 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 617 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 618 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 619 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 620 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 621 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 622 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 623 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 624 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2020-2022 |
| 625 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 626 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 627 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 628 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 629 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 630 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 631 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 632 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 633 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 634 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 635 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 636 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 637 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 638 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 639 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 640 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 641 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 642 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 643 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 644 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 645 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 646 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 647 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 648 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 649 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 650 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 651 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 652 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 653 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 654 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 655 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 656 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 657 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 98 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 658 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 659 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 660 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 661 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 662 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 663 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 664 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 665 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 666 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 667 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 668 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 669 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 670 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 671 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 672 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 673 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 674 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 675 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 676 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 677 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 678 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 679 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 680 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 681 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 682 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 683 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 684 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 685 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 686 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 687 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 688 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 689 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 690 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 691 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 692 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 693 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 694 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 695 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 696 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 697 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 698 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 699 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 700 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 701 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 702 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 703 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 704 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 705 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 706 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 707 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2038-2040 |
| 708 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 709 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 710 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 711 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 712 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 713 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 714 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 715 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 716 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 717 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 718 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 719 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 720 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 721 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 722 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 723 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 42 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 724 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 725 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 726 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 727 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 728 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 729 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 730 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 731 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 732 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 733 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 734 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 735 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 736 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 737 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 738 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 739 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 740 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 741 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 742 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 743 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 744 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 745 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 746 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 747 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 748 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 749 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 750 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 751 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 752 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 753 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 754 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 755 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 756 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 757 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 758 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 759 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 760 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 761 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 762 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 763 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 764 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 765 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 766 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 767 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 768 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 769 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 770 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 771 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 772 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 773 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 774 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 775 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 776 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 777 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 778 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 779 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 780 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 781 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 782 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 783 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 784 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 785 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 786 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 787 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 788 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 789 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 790 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 791 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 792 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 793 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 794 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 795 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 796 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 797 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 798 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 799 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 800 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 801 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 802 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 803 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 804 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 805 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 806 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 807 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 808 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 809 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 810 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 811 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 812 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 813 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 814 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 815 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 816 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 817 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 818 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 819 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 820 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 821 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 822 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 823 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 824 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 825 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 826 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 827 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 828 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 829 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 830 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 831 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 832 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 833 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 834 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 835 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 836 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 837 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 838 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 839 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 840 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 841 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 842 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 843 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 844 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 845 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 846 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 847 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 848 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 849 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 850 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 851 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 852 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 853 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 854 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 855 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 856 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 857 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 858 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 859 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 860 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 861 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 862 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 863 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 864 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 865 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 866 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 867 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 868 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 869 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 870 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 871 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 872 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 873 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 874 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 875 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 876 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 877 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 878 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 879 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 880 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 881 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 882 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 883 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 884 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 885 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 886 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 887 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 888 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 889 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 890 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 891 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 892 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 893 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 894 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 895 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 896 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 897 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 898 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 899 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 900 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 901 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 902 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 903 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 904 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 905 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 906 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 907 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 908 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 909 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 910 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 911 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 912 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 913 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 914 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 915 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 916 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 917 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 918 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 919 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 920 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 921 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 922 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 923 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 924 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 925 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 926 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 927 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 928 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 929 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 930 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 931 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 932 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 933 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 934 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 935 |  |  |  |  |  |
| 936 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 937 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 938 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 939 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 940 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 941 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 942 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 943 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 944 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 945 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 946 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 947 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 948 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 949 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 950 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 951 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 952 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 953 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 954 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | 2020-2022 |
| 955 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 956 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 957 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 958 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 959 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 960 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 961 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 962 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 963 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 964 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 965 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 966 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 967 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 968 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 969 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 970 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 971 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 972 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 973 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 974 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 975 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 976 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 977 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 978 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 979 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 980 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 981 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 982 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 983 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 984 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 985 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 986 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 987 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 988 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 989 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 990 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 991 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 992 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 993 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 994 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 995 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 996 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 997 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 998 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 999 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 1000 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1001 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1002 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1003 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 19а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1004 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1005 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1006 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1007 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1008 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1009 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1010 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 1011 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 1012 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1013 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 1014 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1015 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1016 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1017 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1018 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1019 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1020 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1021 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 1022 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1023 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1024 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1025 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1026 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1027 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1028 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1029 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1030 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1031 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 1032 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1033 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 1034 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1035 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 1036 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1037 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1038 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1039 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1040 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1041 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1042 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1043 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1044 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 1045 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1046 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 1047 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 1048 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1049 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 1050 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1051 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1052 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1053 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 62а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1054 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1055 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 1056 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1057 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 1058 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1059 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1060 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1061 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1062 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1063 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1064 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1065 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1066 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1067 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1068 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1069 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1070 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 1071 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1072 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1073 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1074 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1075 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1076 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1077 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1078 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1079 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1080 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1081 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1082 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1083 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1084 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1085 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 1086 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 1087 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1088 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1089 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1090 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1091 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1092 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1093 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1094 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1095 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1096 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1097 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1098 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1099 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1100 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 1101 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1102 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 1103 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 1104 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 1105 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1106 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1107 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1108 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1109 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 1110 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1111 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1112 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1113 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1114 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1115 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1116 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1117 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1118 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 1119 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1120 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1121 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1122 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1123 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1124 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1125 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1126 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1127 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1128 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1129 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1130 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1131 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1132 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1133 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1134 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1135 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1136 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1137 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1138 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1139 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1140 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1141 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1142 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1143 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 1144 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1145 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1146 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 1147 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1148 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1149 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 1150 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 1151 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1152 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1153 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1154 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1155 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1156 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1а | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1157 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1158 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1159 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1160 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1161 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1162 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1163 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1б | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1164 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1165 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 1166 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1167 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1168 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 1169 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 1170 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 1171 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1172 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |
| 1173 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1174 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1175 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1176 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1177 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 1178 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1179 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1180 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1181 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1182 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1183 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1184 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1185 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1186 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1187 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 1188 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1189 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1190 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1191 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1192 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1193 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1194 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1195 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1196 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1197 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1198 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1199 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1200 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1201 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1202 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1203 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1204 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |
| 1205 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 1206 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1207 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 1208 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1209 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1210 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1211 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 1212 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1213 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1214 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1215 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1216 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1217 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1218 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1219 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1220 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1221 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1222 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1223 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1224 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1225 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1226 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 1227 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 1228 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 1229 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2016 |
| 1230 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 1231 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1232 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 1233 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 1234 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1235 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 1236 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 1237 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1238 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1239 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 1240 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1241 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1242 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1243 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт отмостки, цоколя | 2023-2025 |
| 1244 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1245 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 1246 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1а | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1247 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1248 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1249 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1250 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1251 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1252 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1253 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1254 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 1255 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1256 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1257 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1258 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1259 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1260 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3б | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1261 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 1262 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1263 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1264 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1265 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1266 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1267 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3в | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1268 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1269 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1270 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1271 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1272 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1273 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 1274 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1275 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1276 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1277 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1278 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1279 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1280 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1281 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1282 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1283 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 1284 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1285 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1286 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1287 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1288 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1289 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | 2023-2025 |
| 1290 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1291 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1292 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 1293 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1294 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1295 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5в | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1296 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1297 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1298 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1299 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1300 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1301 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1302 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5г | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1303 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1304 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1305 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1306 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1307 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1308 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 1309 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 1310 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1311 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1312 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1313 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1314 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1315 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1316 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7б | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 1317 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1318 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 1319 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 1320 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 1321 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1322 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 1323 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7г | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1324 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 1325 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1326 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1327 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 1328 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1329 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1330 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7д | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 1331 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1332 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 1333 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1334 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1335 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1336 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1337 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1338 | Муниципальный район "Борзинский район" |  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |