**Совет городского поселения «Борзинское»**

**РЕШЕНИЕ**

«24» декабря 2015 года                                                                                   № 302              **город Борзя**

**Об утверждении годового плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» на 2016 год**

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьями 25, 34 Устава городского поселения «Борзинское», Совет городского поселения «Борзинское» решил:

1. Утвердить годовой план социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» на 2016 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать).

Глава городского поселения

«Борзинское»                                                                       С.М.Бабушкин

УТВЕРЖДЕН

решением Совета городского

поселения «Борзинское»

от «24» декабря 2015г. № 302

план социально-экономического развития ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БОРЗИНСКОЕ» муниципального района «Борзинский район»

на 2016 год

          План социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» на 2016 год является составной частью среднесрочного плана социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» на период 2016-2020 годы.

1. **Основные индикаторы социально-экономического развития городского поселения «Борзинское» на 2016 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор | 2016 год прогноз |
| 1 | Объем промышленного производства на душу населения,   тыс. руб. | 22,7 |
| 2 | Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех  категориях хозяйств на душу населения, тыс. руб. | 2,8 |
| 3 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. | 96,5 |
| 4 | Объем платных услуг населению на душу населения, тыс. руб. | 28,6 |
| 5 | Обеспеченность жильем (в среднем на одного жителя) кв.м. общей площади, кв.м. | 10,7 |
| 7 | Номинальная среднемесячная заработная плата одного работающего, руб. | 35299,0 |
| 8 | Доля занятых в малом бизнесе от числа трудоспособного населения, % | 2,6 |
| 9 | Число субъектов малого и среднего предприниматель-ства, чел. | 74 |
| 10 | Количество созданных рабочих мест, ед. | 100 |
| 11 | Численность населения (среднегодовая), тыс.чел. | 29,5 |
| 12 | Уровень официально зарегистрированной безработицы, в % от трудоспособного населения | 1,4 |
| 13 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 20,5 |
| 14 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % | 77,0 |
| 15 | Число врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 1 тыс.чел.населения, чел. | 1,55 |
| 16 | Общий коэффициент  рождаемости, % | 23,2 |
| 17 | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, % | 32 |
| 18 | Удельный вес учащихся до 18 лет, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, % | 16 |

1. **Показатели социально-экономического развития городского поселения  «Борзинское» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед.  изм | 2014 год  отчет | 2015 год  оценка | 2016 год  прогноз |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | | |
| **Производство товаров и услуг** | | | | | |  | | |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в действующих ценах каждого года) | млн. руб. | 523,9 | 610,0 | 670,0 |  | | |
| 2 | Объем промышленного производства на душу населения | тыс. руб. | 17,7 | 20,7 | 22,7 |  | | |
| **Сельское хозяйство** | | | | | |  | | |
| 3 | Продукция в хозяйствах населения |  |  |  |  |  | | |
| 4 | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 82,0 | 82,5 | 82,8 |  | | |
| 5 | Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на душу населения | тыс. руб. | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | | |
| **Строительство** | | | | | |  | | |
| 6 | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» | млн. руб. |  |  |  |  | | |
| 7 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. общей площади | 2,311 | 1418,6 | 6303,7 |  | | |
| 8 | В том числе:  - за счет индивидуальных застройщиков |  | 2,311 | 1,418 | 1,1 |  | | |
| 9 | Обеспеченность жильем (в среднем на одного жителя) | м² | 10,5 | 10,5 | 10,7 |  | | |
| **Инвестиции** | | | | | |  | | |
| 10 | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего: | млн. руб. | 159,3 | 140,2 | 124,9 |  | | |
| 11 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. руб. | 5,4 | 4,7 | 4,2 |  | | |
| **Потребительский рынок** | | | | | |  | | |
| 12 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2479,7 | 2464,4 | 2842,9 |  | | |
| 13 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 84,0 | 83,4 | 96,5 |  | | |
| 14 | Оборот общественного питания | млн. руб. | 530,11 | 563,24 | 618,3 |  | | |
| 15 | Объем платных услуг | млн. руб. | 729,3 | 774,9 | 843,0 |  | | |
| 16 | Оборот платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 24,7 | 26,3 | 28,6 |  | | |
| **Малое и среднее предпринимательство** | | | | | |  | | |
| 17 | Количество малых и средних предприятий | ед. | 70 | 70 | 74 |  | | |
| 18 | Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях | чел. | 466 | 469 | 474 |  | | |
| 19 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 350,0 | 385,0 | 419,6 |  | | |
| 20 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 131350,0 | 19451,8 | 21417,0 |  | | |
| **Заработная плата** | | | | | |  | | |
| 21 | Фонд заработной платы работников организаций | млн. руб. | 2990,2 | 2970,7 | 3240,7 |  | | |
| 22 | Среднесписочная численность работников организаций | % | 5924 | 6032 | 6115 |  | | |
| 23 | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел | 150 | 270 | 270 |  | | |
| 24 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел | 130 | 250 | 250 |  | | |
| 25 | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | 0,7 | 1,3 | 1,4 |  | | |
| 26 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб | 29932,9 | 32090,3 | 35299,0 |  | | |
| **Финансы** | | | | | |  | руб | |
| 27 | Общий объем доходов | млн. руб. | 149,4 | 137,6 | 82,0 |  | | |
| 28 | Общий объем расходов | млн. руб. | 151,6 | 119,3 | 82,0 |  | | |
| 29 | Превышение доходов над расходами | млн. руб. | - | 18,3 | - |  | | |
| 30 | Превышение расходов над доходами | млн. руб. | 2,2 | - | - |  | | |
| **Социальная сфера** | | | | | |  | | |
| 31 | Число больничных коек | ед. | 227 | 227 | 227 |  | | |
| 32 | Число коек в больничных учреждениях на 1000 населения | ед. | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  | | |
| 33 | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения | пос. в смену | 6,4 | 6,4 | 6,2 |  | | |
| 34 | Число мест в зрительных залах на 1000 населения | ед | 20 | 20 | 20 |  | | |
| 35 | Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения | ед | 1541 | 1521 | 1521 |  | | |
| 36 | Число спортивных сооружений | ед. | 12 | 11 | 13 |  | | |
| 37 | Число летних оздоровительных лагерей | ед | 5 | 5 | 5 |  | | |
| 38 | Численность детей, отдохнувших в них за лето | чел. | 644 | 675 | 680 |  | | |
| **Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | | |  | | |
| 39 | Жилищный фонд-всего (на конец года) | кв. м | 309279,0 | 310697,6 | 315897,6 |  | | |
| 40 | Общая площадь ветхого и аварийного  жилого фонда | кв.м | 25266,6 | 21438,0 | 21438,0 |  | | |
| 41 | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м | 21866,7 | 2671,3 | 19138,2 |  | | |
| 42 | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных  услуг | ед | 312 | 248 | 250 |  | | |
| 43 | Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг | тыс.руб | 3552,1 | 2675,6 | 2700,0 |  | | |
| **Муниципальное имущество** | | | | | |  | | |
| 44 | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности:  - по полной стоимости  - по остаточной балансовой стоимости | млн.руб | 2187,3    1876,5 | 2197,1    1628,4 | 2197,1    1628,4 |  | | |
| **Территория** | | | | | |  | | |
| 45 | Общая площадь муниципального образования, всего | га | 21637 | 21637 | 21637 |  | | |
| 46 | в частной собственности | га | 427,73 | 486,48 | 486,48 |  | | |
| 47 | в государственной собственности | га | 21209,27 | 12794,57 | 12794,57 |  | | |
| 48 | Земля предоставленная физическим лицам:  - во владение, пользование  - в аренду | га | 203,41  108,74  94,67 | 203,41  108,74  94,67 | 203,41  108,74  94,67 |  | | |
| 49 | Земля предоставленная юридическим лицам:  - в пользование  - в аренду | га | 94,85  30  64,85 | 94,85  30  64,85 | 94,85  30  64,85 |  | | |
| 50 | Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства | га | 40,3 | 40,3 | 40,3 |  | |  |
| **Демография** | | | | | |  | | |
| 51 | Численность постоянного населения на начало года | чел | 30426 | 29519 | 29453 |  | | |
| 52 | Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года | чел | 6631 | 6701 | 6682 |  | | |
| 53 | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел | 19388 | 18215 | 18223 |  | | |
| 54 | Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного  возраста на начало года | чел | 4407 | 4603 | 4548 |  | | |
| 55 | Число домохозяйств | ед | 3084 | 3094 | 3099 |  | | |
| 56 | Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения | ‰ | 23 | 23 | 23,2 |  | | |
| 57 | Общий коэффициент смертности на 1000 населения | ‰ | 19 | 17 | 17 |  | | |
| 58 | Естественный прирост (убыль) | ед | +96 | +176 | +182 |  | | |
| 59 | Миграционный прирост (убыль) | ед | -607 | -589 | -500 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Основные показатели реализации полномочий местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2016 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Бюджет городского  поселения «Борзинское»  на 2016 год |
| РАСХОДЫ | 55478,9 |
| в том числе: |  |
| Общегосударственные вопросы | 20200,2 |
| Национальная оборона | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 350,0 |
| Национальная экономика | 6567,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 10000,0 |
| Образование | - |
| Культура  и средства массовой информации | 10195,0 |
| Здравоохранение и спорт | 5080,4 |
| Социальная политика | 1250,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1836,3 |

**4. Финансовые ресурсы и резервы местного сообщества, обеспечивающие достижение индикаторов социально-экономического развития, запланированных на 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Бюджет городского  поселения «Борзинское»  на 2016 год |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 68554,0 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 53477,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 53477,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 37,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 37,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8473,0 |
| налог на имущество физических лиц | 1900,0 |
| Земельный налог | 6573,0 |
| НАЛОГИНА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 6567,0 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | - |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | - |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 8988,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4188,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2208,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | - |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей государственных и муниципальных унитарных предприятий | - |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1980,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | - |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду. | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | - |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 4800,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4458,0 |
| ИТОГО | 82000,0 |

**5. Мероприятия по развитию культуры городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Период реализа-ции** | | **Сумма** | | **Источники финансиро-вания** |
| **Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры** | | | | | | |
| Приобретение аттракционов для детей | МУК   «СКЦ г.Борзи» | 2016 г | | 200,0          200,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Комплект духовых инструментов | МУК   «СКЦ г.Борзи» | 2016 г | | 1000,0        500,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Комплект звуковой аппаратуры | МУК   «СКЦ г.Борзи» | 2016 г | | 30,0        30,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  | **2016 г** | | **1230,0**        **730,0** | | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные**  **источники** |
| **Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных формирований учреждений культуры** | | | | | | |
| Приобретение сценических костюмов МУК «СКЦ г. Борзя» | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 30,0    70,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | | **30,0**    **70,0** | | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Основные мероприятия** | | | | | | |
| Фестивали, смотры, конкурсы, массовые мероприятия | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 535,0        - | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные  источники |
| Профессиональные праздники | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | -      30,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные  источники |
| Патриотическое воспитание | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 95,0        30,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные  источники |
| Работа с детьми | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 200,0        100,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Работа с молодежью | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 50,0        41,0 | | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Работа с пожилыми людьми | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | 20,0 | | Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | | **900,0**        **201,0** | | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Контрактно-целевая подготовка кадров** | | | | | | |
| Повышение квалификации хореографа «СКЦ г. Борзя» | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | | 2,0        1,5 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Повышение квалификации режиссера театральных и массовых постановок «СКЦ г. Борзя» | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | | 2,0        1,5 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Повышение квалификации методиста по работе с молодежью «СКЦ г. Борзя» | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | | 2,0        2,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Повышение квалификации руководителя МУК «СКЦ г. Борзя» | МУК   «СКЦ г.Борзи» |  | | | 2,5        2,5 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | | | **8,5**        **7,5** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Мероприятия по восстановлению здания и парка ДОСА** | | | | | | |
| Капитальный ремонт системы отопления, кровли, актового зала. | Администрация городского поселения «Борзинское» | |  | | 2000,0        5500,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Краевой бюджет |
| Установка памятника пограничникам | Администрация городского поселения «Борзинское» | |  | | -        230,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Установка панно | Администрация городского поселения «Борзинское» | |  | | -        156,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Освещение территории парка | Администрация городского поселения «Борзинское» | |  | | -        160,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Аллея | Администрация городского поселения «Борзинское» | |  | | -      1000,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  | |  | | **200,0**        **7046,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Итого по программе** |  | |  | | **15923,0**    **2368,5**        **5500,0**    **8054,5** | **Всего, в т.ч.**  **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Краевой бюджет**  **Внебюджетные источники** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Период реализации** | **Сумма** | **Источники финансирования** |
| Приобретение спортивного инвентаря | МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 700,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Приобретение автобуса | МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 2300,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Строительство многофункциональных спортивных площадок | Администрация городского поселения «Борзинское»;  МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 800,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Спортивный корпус (разработка ПСД) | Администрация городского поселения «Боррзинское»;  МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 600,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Крытая хоккейная коробка (разработка ПСД) | Администрация городского поселения «Боррзинское»;  МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 300,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Строительно-монтажные работы  (бассейн) | Администрация городского поселения «Борзинское»,  партия «Единая Россия» | 2016 г. | 52242,7 | Краевой бюджет |
| Организация работы по строительству стадиона (ул.Коновалова),  разработка ПСД | Администрация городского поселения «Борзинское»;  МБУ ФК и С «Олимп» | 2016 г. | 1700,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Итого по программе |  |  | 58642,7      52242,7      6400,0 | Всего, в т.ч.      Краевой бюджет      Бюджет городского поселения «Борзинское» |

**7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Период реализации** | **Сумма** | **Источники финансирования** |
| Работы по пожарной безопасности (устройство минерализованных полос) | Администрация городского поселения «Борзинское»  МБУ «Благоустройство» | 2016 г | 100,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Приобретение спецоборудования и спецодежды для ДПД | Администрация городского поселения «Борзинское» | 2016 г | 60,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Приобретение оборудования (гидранты пожарные) | Администрация городского поселения «Борзинское» | 2016 г | 120,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Приобретение ГСМ | Администрация городского поселения «Борзинское» | 2016 г | 150,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Работа с населением (СМИ, листовки) | Администрация городского поселения «Борзинское» | 2016 г | 20,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| **Итого по программе** | |  | **450,0**    **450,0** | **Всего, в т.ч.**    **Бюджет городского поселения «Борзинское»** |

**8. Мероприятия по теплоснабжению городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнители | Период реализации | Сумма | Источники финансирования |
| Выполнение проекта реконструкции ЦК Борзя с целью увеличения мощности для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и нагрузок от котельной Госпиталь | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 1200,0 | Внебюджетные источники |
| Выполнение проекта по реконструкции котельной Госпиталь ПНС с монтажом ПНС, необходимо проект по изменению участков теплосети согласно гидравлическому расчёту, монтаж перемычек между ЦК и котельной Госпиталь | ООО  «Коммунальник» | 2016  г. | 2750,0 | Внебюджетные источники |
| Реконструкция топливоподачи первого и второго подъёма, здания пересыпки (материалы, монтаж) | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 2000,0 | Внебюджетные источники |
| Капитальный ремонт теплотрасс | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 6000,0 | Внебюджетные источники |
| Монтаж шкафов управления с частотными преобразователями насосной группы второго контура | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 480,0 | Внебюджетные источники |
| Установка частотных преобразователей на дымососы | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 260,0 | Внебюджетные источники |
| Установка электронных водомеров US-800 на котельных | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 220,0 | Внебюджетные источники |
| Диспетчеризация приборов учёта тепла и э/э | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 116,0 | Внебюджетные источники |
| Установка теплосчетчиков на котельной модульная, госпиталь | ООО «Коммунальник» | 2016  г. | 520,23 | Внебюджетные источники |
| **Итого по программе** |  |  | **13546,23**    **13546,23** | **Всего  в т.ч.**    **Внебюджетные источники** |

**9. Мероприятия в сфере водоснабжения  и водоотведения**

**городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Период реализации** | **Сумма** | **Источники финансирования** |
| **Водоснабжение** | | | | |
| Реконструкция существующих водозаборных  скважин с заменой насосного оборудования | ООО «Аквасети» | 2016 г. | 387,7 | Внебюджетные источники |
| Проектные и строительно-монтажные работы по оборудованию приборами учета воды, источников водоснабжения | ООО «Аквасети» | 2016 г. | 440,6 | Внебюджетные источники |
| Реконструкция водоразборных буток | ООО «Аквасети» | 2016 г. | 193,1 | Внебюджетные источники |
| Проектные и строительные работы по строительству новых водонапорных сетей к объектам нового строительства и новых потребителей | ООО «Аквасети» | 2016 г. | 2986,2 | Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **4007,6** | **Внебюджетные источники** |
| **Водоотведение** | | | | |
| Ремонт ассенизационного транспорта | ООО «Аквасети» |  | 324,4 | Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **324,4** | **Внебюджетные источники** |
| **Итого по программе** |  |  | **4332,0**    **4332,0** | **Всего, в т.ч.**    **Внебюджетные источники** |

**10. Мероприятия по благоустройству территории городского поселения «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Исполнители** | **Период реализации** | **Сумма** | **Источники финансирова-ния** |
| **Дорожная деятельность** | | | | |
| Установка дорожных ограждений в опасных местах | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 500,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетны  источники |
| Разработка проектов дисклокации дорожных знаков и разметки | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 150,0      - | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Нанесение линий дорожной разметки | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 300,0      50,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Установка, замена дорожных знаков | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 450,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Установка искусственной дорожной неровности | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 400,0      100,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетны  источники |
| Установка и  обслуживание светофорных объектов | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 500,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетны  источники |
| Асфальтирование ( кап ремонт)ул. Победы | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 13795,7 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Асфальтирование  (кап ремонт)  ул. Пушкина | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 4000,0        - | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Тротуары | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 1000,0      - | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Ямочный ремонт дорог | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 3000,0      500,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Изготовление и установка бордюрного камня | МБУ «Благоустройство» | 2016 г. | 500,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **24595,7**        **10160,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**    **Внебюджетные источники** |
| **Озеленение** | | | | |
| Озеленение территорий ГП «Борзинское»                                 ул Партизанская, скверы, парки, мемориал, ул. Б.Хмельницкого,  ул. Ленина | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | 200,0      100,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Мероприятия по защите зеленых насаждений от болезней и насекомых, вредителей | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | -      100,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **200,0**      **200,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Мероприятия по отлову бродячих собак** | | | | |
| Приобретение автомобиля  Газель  бортовая |  | 2016 г | 1000,0      - | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Приобретение оборудования, тмц |  | 2016 г | 500,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **1500,0**      **200,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Содержание кладбища** | | | | |
| Изготовление и монтаж ограждений | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | 500,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **500,0**      **200,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Освещение** | | | | |
| **Монтаж уличного освещения( ул. Савватеевская,  Матросова Ломоносова, Чкалова)** | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | 1000,0      200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **1000,0**      **200,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Контейнерные площадки** | | | | |
| Разработка проекта | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | 300,0      - | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Изготовление и монтаж контейнерных площадок( в т .ч контейнеров) | МБУ «Благоустройство» | 2016 г | -      1040,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по разделу** |  |  | **300,0**      **1040,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |
| **Автобусные остановки** | | | | |
| Разработка проекта | МБУ «Благоустройство» |  | 300,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| Изготовление и монтаж автобусных остановок | МБУ «Благоустройство» |  | 1200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское» |
| **Итого по разделу** |  |  | **1500,0** | **Бюджет городского поселения «Борзинское»** |
| **Содержание полигона** | | | | |
| Ограждение | МБУ «Благоустройство» |  | -    300,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Освещение | МБУ «Благоустройство» |  | 500,0    200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Водоснабжение | МБУ «Благоустройство» |  | 500,0    200,0 | Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| Субвенция по  утилизации  ТБО | МБУ «Благоустройство» |  | 1500,0 | Бюджет муниципального района «Борзинский район» |
| **Итого по разделу** |  |  | **1500,0**      **1000,0**      **700,0** | Бюджет муниципального района «Борзинский район»  Бюджет городского поселения «Борзинское»  Внебюджетные источники |
| **Итого по программе** |  |  | **45295,7**    **1500,0**        **31095,7**        **12700,0** | **Всего,**  **в т.ч.**  **Бюджет муниципального района «Борзинский район»**  **Бюджет городского поселения «Борзинское»**  **Внебюджетные источники** |

**11. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиционные проекты** | **Исполнители** | **Период исполне-ния** | **Сумма** | | **Источник финансиро-вания** |
| **Строительство** | | | | | |
| г.Борзя, ул.Советская, 28, торговый центр | ИП Машуков Е.С. | 2016 г. | 2000,0 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя, ул.Набережная,16  магазин | ИП Бородина Н.В. | 2016 г. | 1000,0 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя, ул.Пушкина, 5 «а», 1 | ИП Савватеев А.В. | 2016 г. | 2000,0 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя, ул.К.Маркса,205»б»  магазин | ИП Бородин Е.Н. | 2016 г. | 500 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя,ул.К.Маркса,77  магазин | ИП Самсонян А.Г. | 2016 г. | 5000,0 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя,Гурьева,17»а»  магазин | ИП Савватеев А.В. | 2016 г. | 1500,0 | Внебюджетные источники | |
| г.Борзя,  ул.К.Маркса, 106, магазин | ИП Никифоров Е.М. | 2016 г. | 3000,0 | Внебюджетные источники | |
| **Итого:** |  |  | **20400,0** | **Внебюджетные источники** | |
| **Реконструкция** | | | | | |
| г.Борзя, ул.Советская, 6, торговый павильон | ООО «Гервик» | 2016 г. | 2000,0 | Внебюджетные источники | |
| **Итого:** |  |  | **2000,0** | **Внебюджетные источники** | |
|  |  |  |  |  |  |